

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**

**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я**

**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»**

вул. Ярославська, 41, м. Київ, 04071, тел. (044) 425-43-54, 281-23-57

E-mail: info@phc.org.ua, код ЄДРПОУ 40524109

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням тендерного комітету

від "10" 04 2019 року № 72\_\_\_\_

Голова тендерного комітету

­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю. Вовченко

**ОГОЛОШЕННЯ № 72/ВТ**

**про проведення відкритих торгів**

Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (далі – Замовник) оголошує тендер за процедурою відкритих торгів на закупівлю **послуг з поточного ремонту приміщення першого поверху адміністративної будівлі Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» за адресою 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41,** в рамках реалізації проекту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Послуги) та запрошує Вас подати тендерну пропозицію.

Закупівля здійснюється за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в рамках реалізації проекту «Прискорити темпи зменшення рівня захворюваності на туберкульоз та ВІЛ за рахунок забезпечення загального доступу до своєчасної та якісної діагностики і лікування туберкульозу, шляхом розширення доказової медичної профілактики, діагностики та лікування ВІЛ та створення стійкої та життєздатної системи охорони здоров'я» (англійською мовою: «To gain momentum in reducing TB and HIV burden through forging universal access for timely and quality TB and DR-TB diagnosis and treatment, scaling up evidence-based HIV prevention, diagnosis and treatment and building up resilient and sustainable systems for health») (далі – проект Глобального фонду).

1. **Назва предмету закупівлі:** Послуги з поточного ремонту приміщення першого поверху адміністративної будівлі Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» за адресою 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41.
2. **Характеристика предмету закупівлі, у тому числі необхідні** **технічні, якісні, кількісні та інші параметри:** визначені в Додатку № 1.
3. **Кінцевий термін подання тендерних пропозицій:**    
   **«08» травня 2019 року до 13:00** (включно) за київським часом.
4. **Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація про закупівлю:** <https://phc.org.ua> в розділі «Закупівлі».
5. **Строк дії тендерної пропозиції:** тендерна пропозиція повинна бути дійсна протягом 90 (дев’яносто) календарних днів.
6. **Термін надання послуг/строк на який договір:** протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з дати підписання договору.
7. **Контактні дані для подачі тендерної документації:** тендерні пропозиції повинні надсилатись (або надаватись особисто) у окремих запечатаних конвертах звичайною чи кур’єрською поштою на адресу:

04071, Україна, м. Київ, вул. Ярославська, 41,

до уваги провідного фахівця відділу закупівель та постачань: Клєвцової Вікторії, Моб. тел.: +38 (050) 508 62 46.

1. **Місце, час та дата відкриття конвертів з тендерними пропозиціями:** публічне розкриття конвертів з тендерними пропозиціями відбудеться **«08» травня 2019 року о 14:00 за київським часом**, за адресою: 04071, Україна, м. Київ, вул. Ярославська, 41.
2. **Організаційні вимоги:**

* Юридична особа або Фізична особа-підприємець за законодавством України. Оплата за послуги відбуватиметься виключно без ПДВ.
* Відповідність кваліфікаційним критеріям, визначеним в Додатку № 2 «Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям».
* Наявність власних ресурсів, необхідних для виконання замовлень (складські приміщення, торгівельне обладнання, персонал тощо).

1. **Критерії оцінки тендерних пропозицій, які відповідатимуть обов’язковим технічним та кваліфікаційним вимогам:**

* Ціновий критерій.

1. **Тендерна пропозиція обов’язково має включати в себе:**
2. Цінову пропозицію:

* заповнений та підписаний Додаток № 3 «Форма цінової пропозиції»;

1. Підписану кошторисну документацію на виконання робіт згідно Технічного завдання, яка виконана у програмному комплексі АВК-5:

* зведений кошторисний розрахунок;
* локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням будівельного технологічного процесу);
* відомість ресурсів;
* розрахунок договірної ціни та підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до Правилам визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013.

1. дозвіл та ліцензію на виконання відповідних видів робіт, інші документи (якщо це передбачено чинним законодавством України);
2. документи, згідно Додатку № 2 «Кваліфікаційні критерії»;
3. заповнений та підписаний Додаток № 4 «Декларація конфлікту інтересів».
4. **Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками закупівлі:** додаткову інформацію можна отримати у провідного фахівця відділу закупівель та постачань Клєвцової Вікторії, за телефоном: ([050) 508-62-46](mailto:050)%20508-62-46), е-mail: [v.klevtsova@phc.org.ua](mailto:v.klevtsova@phc.org.ua).
5. **Додатками до цього оголошення є:**

* Додаток № 1 «Технічне завдання»;
* Додаток № 2«Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям»;
* Додаток № 3 «Форма цінової пропозиції»;
* Додаток № 4 «Декларація конфлікту інтересів учасника тендерної процедури»;
* Додаток № 5 «Кодекс поведінки постачальників».

**Правила оформлення ТЕНДЕРНОЇ пропозиції учасника:**

1. Тендерна пропозиція та всі копії будь-яких документів, що включаються в пропозицію, мають бути обов’язково завіреними підписом учасника, а якщо учасником є юридична особа, то печаткою (за її наявності) та підписом уповноваженої особи.
2. Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними.
3. Конверт повинен містити надписи: “ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ НА ТЕНДЕР: «Закупівля послуг з поточного ремонту приміщення першого поверху адміністративної будівлі Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» за адресою 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41, в рамках проекту Глобального фонду за адресою 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41» **«НЕ РОЗКРИВАТИ ДО 14:00, «08» травня 2019 року»,** а також код ЄДРПОУ, адресу та назву учасника.
4. Тендерна пропозиція має бути отримана Замовником у конверті форматом А4, які на лініях склеювання має бути промаркований печаткою учасника у декількох місцях, аби виключити можливість несанкціонованого ознайомлення із вмістом конверту до настання дати розкриття Замовником тендерних пропозицій.
5. Документи подані в конверті повинні бути прошиті та пронумеровані.
6. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній пропозиції несе учасник.
7. Надані учасниками тендерні пропозиції мають бути дійсними без змін впродовж не менш ніж 90 (дев’яносто) календарних днів з дня їх подання.
8. Ціни в тендерній пропозиції мають бути вказані у гривнях, без податку на додану вартість, оскільки поставка товар/послуг звільняється від оподаткування податком на додану вартість згідно статті 7 Закону України від 21.06.2012 року № 4999-VI «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні», п. 26 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 року № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні»
9. До участі у оцінці тендерних пропозицій Комітетом із закупівлі допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього Оголошення.
10. Постачальник зобов’язаний дотримуватись вимог Кодексу поведінки постачальників, з текстом якого можна ознайомитись за посиланням в Додатку № 5**.**
11. Всі пропозиції, отримані після кінцевого терміну, розгляду не підлягають. Кожен Учасник має право подати лише одну тендерну пропозицію. У разі подання декількох пропозицій одним Учасником усі вони будуть відхилені.
12. Замовник має право відмінити тендер.
13. До участі у процедурі розкриття конвертів з комерційними пропозиціями запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції, або їх уповноважені представники.
14. Відсутність учасника або його уповноваженого представника на процедурі розкриття не є підставою для не розкриття, не розгляду або відхилення його тендерної пропозиції. Повноваження представників учасників повинні бути підтверджені довіреністю, наказом про призначення, договором доручення тощо, та документом, що посвідчує особу (паспорт).
15. Замовник залишає за собою право вимагати від учасників додаткові матеріали або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень пропозицій вимогам цього Оголошення.
16. Замовник не несе відповідальності за роботу поштової або кур’єрської служби з доставки документації.
17. Для проведення цієї закупівлі Замовник вважає, що учасник, який надає у складі пропозиції інформацію, що містить будь-які персональні дані (про працівників, посадових осіб, контрагентів учасника тощо), вчиняє такі дії правомірно з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» і учасник надає свою згоду на поширення такої інформації Замовником відповідно до вимог Закону.

**Зверніть, будь ласка, увагу на наступне:**

*Замовник залишає за собою право контрактувати учасника тендеру з вищою ціною, якщо буде прийняте рішення про те, що вища оцінка технічної пропозиції цього учасника виправдовує додаткову ціну/вартість.*

*Замовник залишає за собою право контрактувати декількох учасників.*

*Учасники тендеру погоджуються з тим, що Замовник не повертає матеріали, подані на будь-якій стадії проведення тендеру.*

*Остаточне рішення щодо переможця тендеру приймає Замовник. Замовник має право відмінити тендеру.*

*Замовник не несе відповідальності за роботу пошти, за будь-які поштові помилки, внаслідок яких матеріали (цінова пропозиція, бюджет чи будь-які інші документи, необхідні для участі у тендері) учасників тендеру не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені; за роботу операторів зв’язку; у випадку виникнення форс-мажорних обставин.*

*Замовник не несе відповідальності за неможливість контакту з учасником тендеру, якщо будь-яка інформація про учасника тендеру повідомлена неправильно. Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації.*

*Участю у тендері учасник безумовно погоджується з усіма умовами тендеру та бере на себе обов’язок їх належно виконувати.*

*У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов тендеру та/або питань, не врегульованих умовами тендеру, остаточне рішення приймається Замовником. Рішення Замовника є остаточним та оскарженню не підлягає.*

**Дякуємо за співпрацю!**

**Додаток № 1**

**до Оголошення № 72/ВТ**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 – Поточний ремонт**

**приміщення першого поверху адміністративної будівлі за адресою:**

**м. Київ, вул. Ярославська, 41**

Для більш детального вивчення об’єкту, з’ясування об’ємів поточного ремонту, учаснику рекомендується відвідати та оглянути об’єкт, також отримати від замовника усю необхідну додаткову інформацію, що може бути йому необхідна для підготовки пропозиції конкурсних торгів. Для можливості відвідування об'єкту, учаснику необхідно, попередньо, направити на електрону адресу Замовника лист, в якому вказати конкретну дату та час приїзду. Контактна особа для зв’язку – Головний інженер - Ямщиков Дмитро Леонідович, тел.: 050-381-08-56.

Витрати на відвідування території, де буде здійснюватися поточний ремонт несе Учасник із власних коштів і вони не можуть бути предметом оскарження.

У разі, якщо по тексту технічного завдання міститься посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, джерело його походження або виробника – читати «або еквівалент».

Матеріальні ресурси, що використовуються для виконання робіт повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам. Усі матеріали і конструкції повинні мати сертифікати відповідності та паспорти відповідно до чинних ДСТУ.

Послуги з поточного ремонту включають обов’язок Підрядника пройти експертизу кошторисної документації до початку виконання робіт.

Приймання – передача послуг з поточного ремонту буде здійснюватися за актом приймання – передачі форми КБ-2 та довідкою форми КБ-3. Після завершення виконання послуг з поточного ремонту Підрядник передає Замовнику два примірники Акту приймання – передачі виконаних робіт (послуг з поточного ремонту).

В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт:

Об’єми робіт:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання сталевих повiтроводiв дiаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталi товщиною до 0,9 мм | м2 | 16 |  |
| 2 | Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками | к-т | 1 |  |
| 3 | Демонтаж раковин [умивальникiв] | к-т | 8 |  |
| 4 | Демонтаж змiшувачiв умивальників та душу | шт | 9 |  |
| 5 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих дiаметром 25 мм | м | 32 |  |
| 6 | Заглушування трубопроводів водопостачання (Врiзування в iснуючi трубопроводи запiрної арматури) | шт | 10 |  |
| 7 | Розбирання трубопроводiв з труб чавунних каналiзацiйних дiаметром до 50 мм | м | 5 |  |
| 8 | Розбирання трубопроводiв з труб чавунних каналiзацiйних дiаметром понад 50 до 100 мм | м | 6 |  |
| 9 | Заглушування трубопроводiв каналiзацiї дiаметром 100 мм | шт | 5 |  |
| 10 | Демонтаж лючків 450х700 | шт | 2 |  |
| 11 | Очищення радіаторів та труб металевими щiтками | м2 | 26,84 |  |
| 12 | Демонтаж електрощита | шт | 6 |  |
| 13 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 250 |  |
| 14 | Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | 61 |  |
| 15 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт | 33 |  |
| 16 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А (демонтаж) | шт | 5 |  |
| 17 | Демонтаж пускача загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi | шт | 5 |  |
| 18 | Демонтаж коробiв пластикових | м | 32 |  |
| 19 | Знімання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 25,37 |  |
| 20 | Розбирання каркасу підвісних стель | м2 | 25,37 |  |
| 21 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 1,08 |  |
| 22 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних глазурованих плиток | м2 | 73,5 |  |
| 23 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 | м2 | 438,27 |  |
| 24 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону з укосів, площа вiдбивання в одному мiсцi до 1 м2 | м2 | 24 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | м2 | 104,8 |  |
| 26 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 140 |  |
| 27 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму (перший шар) | м2 | 159,1 |  |
| 28 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму (другий шар) | м2 | 25,37 |  |
| 29 | Розбирання покриттiв пiдлог з щитового паркету | м2 | 25,37 |  |
| 30 | Розбирання дощатих основ щитового паркету | м2 | 25,37 |  |
| 31 | Знiмання бетонних та мозаїчних пiдвiконних дощок | м2 | 3,38 |  |
| 32 | Знiмання засклених вiконних рам | м2 | 18,93 |  |
| 33 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 5 |  |
| 34 | Демонтаж вiконної коробки без відбивання відкосів у санівузлі (з перегородки) | шт | 1 |  |
| 35 | Розбирання вiдливiв | м | 3,38 |  |
| 36 | Знiмання наличникiв | м | 63,6 |  |
| 37 | Очищення та приведення наличників після розбирання в придатний для повторного застосування стан | м | 63,6 |  |
| 38 | Знiмання дверних полотен | м2 | 25,2 |  |
| 39 | Розбирання дерев'яних щитових перегородок | м2 | 6,27 |  |
| 40 | Пробивання борозен в бетонних стiнах та пiдлогах, перерiз борозен до 24 см2 | м | 220 |  |
| 41 | Демонтаж шаф металевих (4500х2500х1000) | т | 0,98 |  |
| 42 | Виготовлення гратчастих конструкцiй для армування п'єдесталу | т | 0,03 |  |
| 43 | Улаштування п'єдесталу залізобетонного для встановлення унітазу | м3 | 0,225 |  |
| 44 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм | м | 40 |  |
| 45 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм | шт | 2 |  |
| 46 | Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 2 |  |
| 47 | Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням холодної та гарячої води | к-т | 2 |  |
| 48 | Установлення змiшувачiв | шт | 2 |  |
| 49 | Установлення кранів | шт | 6 |  |
| 50 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 50 мм | м | 5 |  |
| 51 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 100 мм | м | 6 |  |
| 52 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих радiаторiв та ребристих труб | м2 | 26,84 |  |
| 53 | Встановлення лючків | шт | 2 |  |
| 54 | Монтаж полiетиленових труб для електропроводки дiаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основi пiдлоги | м | 400 |  |
| 55 | Затягування у прокладенi труби або металевi рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 6 мм2 | м | 400 |  |
| 56 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах | м | 220 |  |
| 57 | Забивання борозен в бетонних стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 220 |  |
| 58 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | шт | 115 |  |
| 59 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних | шт | 1 |  |
| 60 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | шт | 9 |  |
| 61 | Прокладання проводiв слабостуменевих мереж | м | 1940 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | Установлення розеток для слабоструменевих мереж (телефон, інтернет) утопленого типу при схованiй проводцi | шт | 45 |  |
| 63 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп понад 2 до 4 шт розміром 600х600 мм | шт | 43 |  |
| 64 | Встановлення приладів для контролю доступу до приміщень | шт | 3 |  |
| 65 | Налаголження системи управління контролем доступу до приміщення | Система | 1 |  |
|  | ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЩИТІВ |  |  |  |
| 66 | Щиток освiтлювальний, що установлюється розпiрними дюбелями на стiнi, маса щитка до 6 кг | шт | 7 |  |
| 67 | Щиток освiтлювальний, що установлюється розпiрними дюбелями на стiнi, маса щитка до 15 кг | шт | 1 |  |
| 68 | Конструкцiї для установлення приладiв, маса до 1 кг | шт | 8 |  |
| 69 | Прокладання гребінки монтажної та шини заземлення | м | 1,5 |  |
| 70 | Установлення вимикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 30 |  |
| 71 | Установлення вимикачiв та індікатору пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 12 |  |
|  | СТЕЛІ |  |  |  |
| 72 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 184,52 |  |
| 73 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 184,52 |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 74 | Закладення дверного отвору легкобетонними каменями | м3 | 0,168 |  |
| 75 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн штукатурною сумішшю "Rotband" по каменю та бетону | м2 | 471,35 |  |
| 76 | Улаштування обшивки дверного та віконних укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | м2 | 25,5 |  |
| 77 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 25,5 |  |
| 78 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 25,5 |  |
| 79 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів | м2 | 25,5 |  |
| 80 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 471,35 |  |
| 81 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 471,35 |  |
| 82 | Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi | м2 | 471,35 |  |
|  | ПІДЛОГИ |  |  |  |
| 83 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Siltek FМ-57 товщиною 5 мм | м2 | 184,52 |  |
| 84 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | м2 | 184,52 |  |
| 85 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | м | 184,46 |  |
| 86 | Облицювання підлоги коридору плитками з керамограніту | м2 | 25,37 |  |
| 87 | Улаштування плінтусів керамічних висотою 10 см з різанням плитки | м2 | 1,8 |  |
|  | СТВОРЕННЯ НОВОГО ДВЕРНОГО ОТВОРУ |  |  |  |
| 88 | Пробивання прорiзiв у цегляних стiнах вручну | м3 | 0,756 |  |
| 89 | Виготовлення гратчастих конструкцiй [металевих балок] | т | 0,04477 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90 | Улаштування перемичок iз металевих балок | т | 0,04477 |  |
| 91 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | м2 | 3 |  |
| 92 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 3 |  |
|  | ЗАПОВНЕННЯ ОТВОРІВ (МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ КОНСТРУКЦІЇ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ) |  |  |  |
| 93 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | м2 | 18,956 |  |
| 94 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок | м | 8,425 |  |
| 95 | Улаштування пiдвiконних вiдливiв | м | 8,4 |  |
| 96 | Повторне встановлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних | шт | 18,8 |  |
| 97 | Установлення дверної коробки повторного використання в кам'яних стiнах | м2 | 1,8 |  |
| 98 | Установлення замків дверних урiзних | шт | 1 |  |
| 99 | Установлення дверних наборів накладних | шт | 1 |  |
| 100 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею бiльше 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 6,04 |  |
| 101 | Установлення доводчика дверного | шт | 1 |  |
| 102 | Навантаження смiття вручну | т | 26,822 |  |
| 103 | Перевезення сміття до 30 км | т | 26,822 |  |

**Додаток № 2**

**до Оголошення № 72/ВТ**

**КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Кваліфікаційні критерії (вимоги) до учасників** | **Підтверджуючі документи** |
| 1. | Учасник має бути юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, що створена та зареєстрована у встановленому порядку відповідно до законодавства України. | * Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та/або Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи. * Статут або інший установчий документ (для юридичних осіб). |
| 2. | Згода учасника на оплату послуг за фактом їх надання або з передплатою не більше ніж 30% у безготівковій формі. | Підписана Цінова пропозиція за формою, що визначена в Додаток № 3 до Оголошення. |
| 3. | Згода учасника на надання послуг у повній відповідності опису і порядку, зазначених у Технічному завданні. | Підписана Цінова пропозиція за формою, що визначена в Додаток № 3 до Оголошення. |
| 4. | Наявність документального підтвердження щодо відповідності виду діяльності (за КВЕД-2010), який дає право надавати послуги, що є предметом закупівлі. | Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виданий не раніше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати подачі тендерної пропозиції. |
| 5. | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів та послуг з поточного ремонту. | 1. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про виконання аналогічного договору щодо надання послуг, що є предметом закупівлі (крім відомостей, що становлять комерційну таємницю) за період з 2017 року по теперішній час із зазначенням найменування контрагента, предмету договору, строку дії договору). 2. Разом з довідкою Учасник повинен надати копії договорів, зазначених у довідці. 3. Не менше двох листів-відгуків (рекомендацій) від минулих замовників. |
| 6. | Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. | Підписана та скріплена печаткою довідка за формою, що визначена в Додатку № 2.1 до Оголошення. |
| 7. | Наявність обладнання та матеріально-технічної бази. | Підписана та скріплена печаткою довідка за формою, що визначена в Додатку № 2.2 до Оголошення. |

**Зверніть, будь ласка, увагу на наступне:**

*Організатор тендеру залишає за собою право контрактувати Учасника конкурсу з вищою ціною, якщо буде прийняте рішення про те, що вища оцінка технічної пропозиції цього учасника виправдовує додаткову ціну/вартість.*

*Учасники тендеру погоджуються з тим, що Організатор тендеру не повертає матеріали, подані на будь-якій стадії проведення тендеру.*

*Остаточне рішення щодо переможця тендеру приймає Організатор тендеру. Організатор тендеру має право відмінити тендер.*

*Винагородою переможцеві тендеру буде укладення договору з Організатором тендеру на надання послуг відповідно до Технічного завдання і тендерної пропозиції.*

*Відповідальність Організатора тендеру не виходить за межі винагороди, визначеної умовами тендеру.*

*Організатор тендеру не несе відповідальності за роботу пошти, за будь-які поштові помилки, внаслідок яких матеріали (тендерна пропозиція, бюджет чи будь-які інші документи, необхідні для участі у тендері) учасників тендеру не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені; за роботу операторів зв’язку; у випадку виникнення форс-мажорних обставин. Організатор тендеру не несе відповідальності за неможливість контакту з учасником тендеру, якщо будь-яка інформація про учасника тендеру повідомлена неправильно. Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації.*

*Участю у тендері Учасник безумовно погоджується з усіма умовами тендеру та бере на себе обов’язок їх належно виконувати.*

*У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов тендеру, та/або питань, не врегульованих умовами тендеру, остаточне рішення приймається Організатором тендеру. Рішення Організатора тендеру є остаточним та оскарженню не підлягає.*

**Дякуємо за співпрацю!**

**Додаток № 2.1**

**до Оголошення № 72/ВТ**

**Довідка про наявність працівників**

**відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід**

для інженерних професій

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Посада | Прізвище,  ім`я,  по батькові | Освіта | Спеціальність | Загальний стаж  роботи,  років | Досвід роботи на аналогічній роботі,  Років |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

для робочих професій

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Професія | Чисельність | | Розряди | | | | Всього |
| постійно | за угодою | III | IV | V | VI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Уповноважена особа Учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.І.Б.

М.П. (підпис)

**Додаток № 2.2**

**до Оголошення № 72/ВТ**

**Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Тип моделей | Найменування | Кількість,  шт. | Строк експлуатації | Власне, орендоване (назва орендодавця), буде придбане (назва постачальника ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| **1. Транспортні засоби** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2. Обладнання** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3. Інше** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |

Уповноважена особа Учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.І.Б.

М.П. (підпис)

**Додаток № 3**

**до Оголошення № 72/ВТ**

**ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування послуг** | **Вартість послуг (без ПДВ\*), грн** |
| 1. | Послуги з поточного ремонту приміщення першого поверху адміністративної будівлі Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» за адресою 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41. |  |
| **Всього без ПДВ\* (словами):** | |  |
| **Умови оплати\*\*:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (по факту надання послуг (післяплата) або передоплата щонайбільше – 30 % від вартості наданих послуг). | | |

*Будь ласка, впевніться, що вартість послуг відповідає сумі зазначеній у фінансовій пропозиції Учасника, яка представлена у вигляді заповненого кошторису витрат на надання послуг із зазначенням загальної вартості послуг, а також усіх витрат, пов’язаних із виконання технічної пропозиції.*

*\** Розрахунки за надані послуги звільненні від оподаткування податком на додану вартість на підставі пункту 26 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, статті 7 Закону України від 21.06.2012 року № 4999-VI «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні».

\*\* Оплата може здійснюватися з урахуванням окремих етапів надання послуг.

Підписанням Цінової пропозиції підтверджуємо, що у разі перемоги нашої тендерної пропозиції ми зобов’язуємось укласти з ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» протягом узгодженого терміну договір про надання послуг з поточного ремонту приміщення першого поверху адміністративної будівлі Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» за адресою 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41 на умовах, які викладені у Оголошенні та тендерній пропозиції.

Термін дії даної пропозиції складає 90 календарних днів з дня відкриття Пропозиції.

Повідомляємо, що **ми ознайомлені** з Постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 р. № 284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні та «Кодексом поведінки постачальників», який затверджено 15 грудня 2009 року на засіданні Ради виконавчого менеджменту Глобального Фонду боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією і **зобов’язуємось дотримуватись їх умов.**

Ми розуміємо, що ваша організація не зобов’язана приймати пропозицію із найнижчою заявленою ціною або будь-яку іншу пропозицію, яка може бути вами отримана.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник Учасника процедури закупівлі  (або уповноважена особа) | підпис | Прізвище,  ініціали |

Додаток № 4

Державній установі «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»

**ДЕКЛАРАЦІЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ**

Учасника тендерної процедури

Щодо тендерної процедури відкритих торгів на закупівлю послуг з поточного ремонту приміщення першого поверху адміністративної будівлі Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» за адресою 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41, в рамках реалізації проекту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

Перед заповненням цієї Декларації я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ) представник учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назва учасника) ознайомився з Кодексом поведінки постачальників Глобального фонду\*

Необхідно уважно ознайомитися з наведеними нижче питаннями і відповісти «так» чи «ні» на кожне з питань. Відповідь «так» не обов'язково означає наявність конфлікту інтересів, але виявляє питання, що заслуговує подальшого обговорення і розгляду Комітетом з етики та тендерним комітетом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Питання | Відповідь  («Так»/«Ні») | Роз’яснення  якщо відповідь «Так» |
| Чи володієте Ви або Ваші близькі особи\*\*, або всі інші особи, що діють в Ваших інтересах, прямо або як бенефіціар, акціями (частками, паями) або будь-якими іншими фінансовими інтересами в компаніях, що приймають участь у тендерній процедурі? |  |  |
| Чи є Ви або Ваші близькі особи, або інші особи, що діють в Ваших інтересах, членами органів управління (Ради директорів, Правління) або виконавчими керівниками (директорами, заступниками директорів т.п.), а також працівниками, радниками, консультантами, агентами або довіреними особами ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»? |  |  |
| Чи отримували Ви коли-небудь від представників ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» пропозиції сприяння в укладенні угоди за певну винагороду, що могло б бути сприйнято як спосіб незаконного або неетичного впливу на комерційні операції? |  |  |

**\***Якщо товари та послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні

**\*\*** близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у [частині першій](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25) статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта

«\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) П.І.Б.

**Додаток № 5**

**The Global Fund**

To Fight **AIDS,** Tuberculosis and Malaria

**КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ\***

**Вступ**

1. Як ключова міжнародна фінансова установа у сфері боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією, Глобальний Фонд визнає важливість підзвітності постачальників , а також прозорість та передбачуваність своїх операцій.

2. Згідно зі статутними документами, основними принципами роботи Глобального Фонду є відкритість, прозорість та підзвітність. Виходячи з цього, Глобальний Фонд прагне того, щоб уся його фінансова діяльність, включно з корпоративними закупівлями та грантовими операціями, відповідала найвищим етичним нормам, а також, щоб їх дотримувалися усі співробітники .

3. У відповідності із цими основними принципами роботи Глобального Фонду метою цього Кодексу поведінки («Кодексу») є забезпечити зобов‘язання постачальників дотримуватися чесності у грантових операціях та корпоративних закупівлях за кошти Глобального фонду.

4. Глобальний Фонд буде регулярно переглядати та, за необхідності, вносити зміни у цей Кодекс, для відображення кращих практик, отриманого досвіду та зворотнього зв’язку від партнерів.

**Мандат цього Кодексу**

5. Цей Кодексу **вимагає від** усіх учасників тендерів, постачальників, агентів, посередників, консультантів та підрядників («*постачальники*»), включаючи всіх

асоційованих членів, співробітників, найманих працівників, підрядників, агентів

та посередників постачальних організацій (кожен з яких є «*представником постачальника*») дотримання найвищих етичних норм у діяльності, яка фінансується Глобальним фондом, пов’язаної з постачанням товарів та/або послуг Глобальному Фонду або будь-якому реципієнту коштів Глобального Фонду, в тому числі основним реципієнтам, суб-реципієнтам, іншим реципієнтам, координаційним механізмам країни, агентам із закупівель та безпосереднім покупцям.

6. Основні реципієнти, суб-реципієнти, інші реципієнти, координаційні механізми країни, агенти із закупівель та безпосередні покупці повинні забезпечити комунікацію положень даного Кодексу усім своїм постачальникам, які в свою чергу повинні дотримуватися усіх викладених у ньому правил. Постачальники повинні забезпечити доведення Кодексу всім своїм Представникам та вдатися до розумних кроків для забезпечення дотримання ними його положень, в т.ч. вжити невідкладні заходи у разі порушення цих положень. Порушення цього Кодексу може призвести до рішення Глобального Фонду накласти санкції на відповідного Постачальника та/або Представника постачальника, призупинити виплату гранту його отримувачам або відмовити у фінансуванні.

**Чесність та прозорість діяльності**

7. Глобальний Фонд жорстко заперечує будь-яку корупційну, шахрайську,змовницьку, анти-конкурентну або насильницьку діяльність, пов‘язану з його коштами, в тому числі грантами. Глобальний Фонд буде вдаватися до суворих і негайних дій в всіх обставинах, які предметно та достовірно свідчитимуть про наявність корумпованих, шахрайських, змовницьких, анти-конкурентних або насильницьких дій, як пояснюється далі за текстом.

8. Постачальники та представники постачальників повинні брати участь у закупівельних процедурах прозоро, відкрито, підзвітно та чесно, що також включає дотримання відповідного законодавства та правил стосовно чесної конкуренції, а також визначених стандартів якісної практики закупівель.

9. Постачальники та представники постачальників повинні відповідати на тендерні/ конкурсні об‘яви чесно, справедливо та зрозуміло, чітко демонструючи свою спроможність відповідати усім вимогам тендеру або контрактних документів. Вони також повинні дотримуватися усіх правил,встановлених для кожного окремого процесу закупівель, і брати участь у тендері та вступати в договірні правовідносини лише тоді, коли вони можуть і бажають виконувати всі зобов’язання за договором.

10. Постачальники та представники постачальників (безпосередньо або через агентів чи посередників) не можуть вдаватися до корупційної, шахрайської, змовницької, анти-конкуретної або насильницької діяльності в процесі участі у тендерах або здійсненні діяльності за договором, фінансованої Глобальним Фондом. Пояснення:

- «корупційна діяльність» передбачає пропозицію, обіцянку, надання, отримання або передачу (безпосередню або через агентів чи посередників) будь-якої цінності з метою незаконного впливу на дії іншої особи або установи;

- «шахрайська діяльність» передбачає будь-яку дію або бездіяльність, а також умисне викривлення даних, фактів, тощо, які завідомо й умисно або з необережності призводять до того, що особа або установа не можуть отримати фінансову або будь-яку іншу підтримку або ж здійснюються з метою уникнення виконання зобов’язання;

- «насильницька діяльність» передбачає будь-які дії або спробу впливати на рішення або дії певної особи чи установи шляхом нанесення шкоди, або погрози про нанесення шкоди (безпосередньо або через посередників) тій чи іншій особі або установі або їхній власності;

- «змовницька діяльність» передбачає домовленість між двома або більше особами або установами, спрямована на досягнення незаконних цілей, включаючи незаконний вплив на дії інших осіб або установ;

- "анти-конкурентна діяльність" передбачає будь-яку домовленість, договір, рішення або дії, об’єктом або результатом яких є обмеження або порушення конкуренції на будь-якому ринку.

11. Постачальники та представники постачальників не можуть вимагати, пропонувати, надавати або приймати, обіцяти або бути посередником у пропонуванні, передачі або отриманні коштів, винагород, процентних знижок, подарунків, комісійних коштів або інших платежів, окрім тих, які чітко передбачені і визначені Глобальним Фондом або реципієнтом гранту стосовно процесів закупівель або виконання положень угоди.

12. Інформація, дані, ноу-хау та документи, отримані та напрацьовані в ході участі в процесах закупівель Глобального Фонду або реципієнтів його гранту, а також в процесі здійснення контрактної діяльності за кошти Глобального Фонду за жодних обставин не можуть розголошуватися або передаватися третім сторонам з метою надання існуючим або потенційним Постачальникам вигіднішої позиції або переваги в тендерних або будь-яких інших процесах закупівель Глобального Фонду або реципієнта гранту ГФ, без попередньої письмової згоди Глобального Фонду.

**Дотримання законодавства**

13. Постачальники та представники постачальників повинні у своїй діяльності дотримуватися усіх відповідних законів та положень, що діють в тій країні, де вони здійснюють свою роботу. Вони також повинні дотримуватися усіх опублікованих правил, політик та процедур Глобального Фонду, що стосуються сфер їхньої діяльності.

14. Постачальники та представники постачальників повинні забезпечувати наступне: щоб ресурси, отримані ними від Глобального Фонду, не використовувалися для підтримки, фінансування або заохочення насильства, сприяння терористам та терористичній діяльності або для фінансування організацій, що підтримують тероризм.

15. Постачальники та представники постачальників не можуть брати участь у діяльності, пов‘язаній з «відмиванням» грошей. Йдеться про будь-який вид діяльності, спрямований на приховання фактів щодо незаконного отримання коштів, наприклад, в результаті шахрайства, хабарництва або іншої незаконної діяльності.

**Доступ та співпраця**

16. Постачальники та представники постачальників повинні зберігати у відповідних бухгалтерських книгах чіткі та повні дані обліку усіх фінансових та ділових транзакцій в рамках фінансованих Глобальним Фондом угод, щонайменше протягом п’яти років після дати останнього платежу, здійсненого в рамках угоди з Глобальним Фондом.

17. Постачальники та представники постачальників повинні співпрацювати з Глобальним Фондом і реагувати на будь-який запит від Офісу генерального інспектора (ОГІ Глобального Фонду), а також інших агентів та представників Глобального Фонду та надавати їм доступ до спілкування з відповідними співробітниками та перевірки будь-яких рахунків та облікових даних, а також іншої документації, пов’язаної з тендерами та виконанням положень угод, фінансованих Глобальним Фондом.

18. Постачальники та представники постачальників в будь-який момент надаватимуть всю можливу підтримку на запит Глобального Фонду з метою дотримання останнім будь-яких законодавчих, регуляторних або статутних вимог, висунутих перед ним.

19. Глобальний Фонд очікує, що реципієнти будуть вдаватися до негайних та відповідних дій в ситуаціях, коли реципієнту стане відомо, що будь-який з його представників або бенефіціаріїв за угодою, фінансованою Глобальним Фондом, бере участь або підозрюється в корупційних, шахрайських, змовницьких, анти-конкурентних або насильницьких видах діяльності, пов’язаних із закупівлями або реалізацією тієї чи іншої угоди. Глобальний Фонд накладатиме санкції, які вважатиме за доцільні у випадках, коли реципієнт не вживатиме належним чином (на розсуд Глобального Фонду) негайних та вчасних заходів у подібних ситуаціях.

**Публікації та реклама**

20. Без попередньої письмової згоди Глобального Фонду Постачальники та представники постачальників не можуть (i) використовувати назву або логотип Глобального Фонду у своїх публікаціях або рекламі, (ii) використовувати свої безпосередні або непрямі ділові стосунки з Глобальним Фондом із метою отримання підтримки останнього на користь товарів та послуг того чи іншого постачальника, (i ii) здійснювати будь-яке представництво або заяви замість або від імені Глобального Фонду.

**Повне і відкрите надання інформації і конфлікти інтересів**

21. Перед підписанням угоди або в процесі її виконання Постачальники повинні повідомити Глобальний Фонд, якщо вони або їхні Представники є суб’єктом санкцій або тимчасового відсторонення від справ, застосованих однією з провідних міжнародних фінансових установ, наприклад ООН або Світовим Банком.

22. Постачальники повинні повідомити Глобальний Фонд або фактичного реципієнта гранту про існуючі, або потенційні конфлікти інтересів, що стосуються Постачальників або їхніх Представників («конфлікт інтересів»). Глобальний Фонд вважає конфліктом інтересів таку ситуацію, в якій одна сторона має інтереси, які можуть негативно впливати на виконання останньою своїх обов’язків та відповідальності, договірних зобов’язань або призводити до

порушень чинного законодавства. Таким чином, подібний конфлікт інтересів може спричинити або становити діяльність, яка є недопустимою згідно положень даного Кодексу. Задля забезпечення дотримання високих етичних норм і стандартів усіма постачальниками за угодами, що фінансуються Глобальним Фондом, останній буде вдаватися до відповідних заходів вирішення подібних конфліктів інтересів. Глобальний Фонд може в тому числі відмовити у наданні фінансування у випадках, коли певний конфлікт інтересів може стати на заваді здійснення чесного процесу закупівель.

23. Постачальники не можуть впливати або шукати важелі впливу на процеси

прийняття рішень Глобального Фонду та не можуть вдаватися до таких дій, які можуть призводити до порушення Політики Глобального Фонду про етичні норми та конфлікти інтересів (http://www.theglobalfund.org/documents/policies/PolicyonEthicsandConflictoflnt erestforGlobalFundlnstitutions.pdf).

24. Постачальники повинні негайно повідомляти Глобальний Фонд про найменшу загрозу правопорушень, пов’язаних із залученням ресурсів та грантових коштів Глобального Фонду, незалежно від участі в такому правопорушенні того чи іншого Постачальника або його Представника. Для отримання більш детальної інформації відвідайте сторінку

http://www.theglobalfund.org/en/oig/.

**Глобальний Договір ООН про корпоративну соціальну відповідальність**

25. Глобальний Договір ООН є мережею добровільної міжнародної корпоративної **відповідальності**, створеною з метою підтримки участі приватного сектору та інших соціальних груп у спільній роботі над посиленням корпоративної соціальної відповідальності та загальноприйнятих соціальних засад та принципів охорони навколишнього середовища задля подолання труднощів, пов’язаних із процесами глобалізації (дивіться www.unglobalcompact.org). Глобальний Фонд заохочує всіх Постачальників до активної участі в даному Договорі.

26. Згідно з десятьма принципами, визначеними Глобальним Договором ООН, серед Постачальників заохочуються такі дії:

a) підтримка та повага захисту загальновизнаних у світі прав людини;

b) утримання від діяльності або участі в процесах порушення прав людини;

c) дотримання свободи спілкування та визнання права на колективні переговори;

d) підтримка боротьби з будь-якими формами примусової праці;

e) підтримка дій зі скасування дитячої праці;

f) підтримка дій, направлених на зменшення дискримінації при

працевлаштуванні та на робочих місцях;

g) підтримка запобіжних заходів зі збереження навколишнього середовища;

h) підтримка ініціатив пропагування відповідальності за стан навколишнього середовища;

i) підтримка розвитку та розповсюдження технологій, дружніх до навколишнього середовища; а також

j) протидія корупції у всіх її проявах, включаючи вимагання та хабарництво.